РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1й день | разбивка трассы на местности |  |
|  | 2йдень | разработка грунта |  |
|  | 3йдень | зачистка дна траншеи, устройство постели |  |
|  | 4й день | сварка труб в плети, изоляция стыков (указывается количество, диаметр) |  |
|  | 5й день | укладка труб в траншею, присыпка |  |
|  | 6й день | проверка целостности изоляционного покрытия, очистка полости трубопровода |  |
|  | 7й день | опрессовка |  |
|  | 8й день | засыпка |  |
|  |  | Везде могут/должны указываться количественные характеристики (шт/м/м3/м2), привлекаемые спец-ты |  |
|  |  | Наиболее полный состав работ берется с проекта производства работ (см. ПСД) или сметного расчета (см.позиции сметы) |  |